**COMITE SPECIALISE N°3 :**

**ASSAINISSEMENT ET ENVIRONNEMENT**

BAMAKO, 27 NOVEMBRE AU 01 DECEMBRE 2017

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **POINTS ABORDES** | **CONTENUS** | **RECOMMANDATIONS** |
| Suivi et évaluation des recommandations du Congrès de Nairobi  (y compris celles du CST d’Accra) | Evaluation de la mise en œuvre des recommandations du congrès de Nairobi par rapport aux réalisations du CST de (1) Luanda-juil.16, (2) Lilongwe-nov.16, (3) Rabbat-fev.17 et (4) Accra-juill.17 | Voir le tableau de mise en œuvre des recommandations de Nairobi |
| Bilan et perspectives du RASOP-Africa | \_ Niveau d’avancement depuis le CST d’Accra de juillet 17 (\*5 ateliers de formation sur les technologies de traitement des boues de vidange, \*2 visites de benchmarking à Dakar et à Durban de francophones chez les anglophones et vis-versa, \*1 atelier de formation sur la version africaine de la boîte à outils de gestion des boues de vidange et sur la méthodologie de rédaction du diagramme de flux des matières fécales, \*1 atelier de planification stratégique à Kampala) ;  \_ Activités jusqu’au juin 2018   * Organiser les 4 autres ateliers de planification stratégique ; * Traduire la boîte à outils de gestion des boues de vidange en français (février 2018) * Effectuer des formations spécifiques en assainissement au sein de chaque ville ; * Elaborer ou mettre à jour le diagramme de flux des matières fécales dans chaque ville ; * Réaliser un film sur le RASOP, support de communication (mars 2018) ; * Mise à jour du diagramme des flux de matières de chaque ville bénéficiaire du RASOP (fév.18) ; * Atelier d’évaluation de l’an 2 du RASOP ; * Organiser la table ronde des bailleurs (mai 2018) ; * Organiser les opérateurs de vidange en entité devant s’affilier à l’AAE ;   Perspectives :   * Elargir le projet RASOP à d’autres villes ; * Mettre en place une base de données des experts assainissement ; | * Faire une évaluation de la mise en œuvre du RASOP par un consultant indépendant en prélude à la dissémination ; * Finaliser les projets bancables (études APD) ; * Elaborer un programme de formation en vue d’une dissémination (formation des formateurs ; E-learning, coaching, formation par apprentissage,…. ) ; * Associer les jeunes professionnels aux activités du RASOP dans chacun des pays bénéficiaires ; |
| Présentation de l’approche de l’élaboration des Indicateurs de performance du secteur assainissement | (i) Présentation des désignations, définitions et modes de calcul de 7 indicateurs :  (1) Taux de desserte par réseau, (2) taux de couverture des usagers du réseau, (3) Performance du réseau d’eaux usées, (4) Taux de débordement/d’engorgement par 100 km, (5) Taux de points de réseau nécessitant des interventions, (6) taux moyens de renouvellement des réseaux d’eaux usées, (7) taux du respect du délai d’ouverture des branchements  (ii) six (6) Préalables pour la mise en œuvre des indicateurs |  |